附件1

金华市本级财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

实施单位（盖章）：金华市档案馆

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 金华市电子文件管理统一平台项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 金华市档案馆 | | | | 实施单位 | | | 金华市档案馆 | |
| 起止时间 | | | 2018.9-2019.9 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 芦振辉 | | | | 联系电话 | | | 82192239 | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | |
| 年度资金总额 | | 227.16 | | 227.16 | | | 224.814 | |
| 其中：市本级  安排资金 | | 227.16 | | 227.16 | | | 224.814 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成项目建设验收及经费支付 | | | | | | 完成项目建设验收及经费支付，验收时核减了部分与招标书不符的设备。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | | 偏差原因分析及改进措施**（必填项，可另附说明）** |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | | 完成软件系统开发 | | 6 | 6 | 10 | 10 | |  |
| 完成相应硬件设备部署 | | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |  |
| 质量指标 | | 软件满足需求 | | 满足 | 满足 | 10 | 10 | |  |
| 硬件质量达标 | | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |  |
| 时效指标 | | 2019年9月前完成软硬件部署 | | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |  |
| 成本指标 | | 成本控制在预算范围内 | | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | 为数字政府、数字档案做准备，减少纸质档案 | | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |  |
| 社会效益指标 | | 在线接收电子档案，减少纸质档案 | | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |  |
| 生态效益指标 | | 减少纸章使用 | | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |  |
| 可持续影响指标 | | 改变档案模式，为无纸化办公做准备 | | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | | 用户满意度高 | | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |  |
| 执行率指标（10分） | 资金执行率：  （计算方式：执行率自评得分=资金执行率\*10） | | | | | | 10 | 9.89 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.89 | |  |
| 评价结果 | | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | | | | | | | 优 | | - |